МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТРОИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2020г. № 43
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Комплексная программа благоустройства территории Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области на 2019-2022 годы»
за 2019 год

              В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы   «Комплексная программа благоустройства территории Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области 2019-2022 годы» Администрация Троицкого сельсовета Железногорского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

       1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Комплексная программа благоустройства территории Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области 2019-2022 годы» за 2019 год.

       2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
    Глава Троицкого сельсовета

    Железногорского района                                                Л.А.Сопнева
Утвержден

постановлением Администрации

Троицкого сельсовета 

Железногорского района 

от «01» июня 2020 г. № 43
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Комплексная программа благоустройства территории Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области на 2019-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации Троицкого сельсовета Железногорского района от 14.11.2018г. №69(ред. от 31.05.2019 №27)
за 2019 год

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации  программы «Комплексная программа благоустройства территории Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области на 2019-2022 годы»
	№ п/п
	Наименование 
целевого показателя программы
	Единица 
измерения
	Значение показателей
	Обоснование 
отклонений 
значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения)

	
	
	
	отчетный год
	

	
	
	
	план
	факт
	

	1.
	Содержание объектов уличного освещения (оплата электроэнергии)
	руб.
	0
	0
	отсутствие финансирования

	2.
	Ликвидация стихийных свалок
	шт.
	0
	0
	отсутствие стихийных свалок

	3.
	Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев   
	сот.
	13,8
	13,8
	

	4.


	Общая площадь зеленых зон, на которых произведен покос травы
	га
	1
	1
	


Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы Комплексная программа благоустройства территории Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области на 2019-2022 годы»
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий 
	Источник финанси-рования
	Расходы (рублей)

	
	
	бюджетные 
ассигнования, 
план на 01
января
отчетного 
года
	бюджетные 
ассигнования на 31 
декабря 
отчетного 
года
	кассовое 
исполне-ние

	Муниципальная программа «Комплексная программа благоустройства территории Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области на 2019-2022годы»
	Местный бюджет
	33000
	60000
	54877,50

	Подпрограмма 1.

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета»
	Местный бюджет
	3000
	30000
	24877,50

	Основное мероприятие 1.1.

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета»
	Местный бюджет
	30000
	30000
	30000



Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2019 года

	Наименование нормативного правового акта
	Краткое изложение причин внесения изменений

	14.11.2018г. №69

Об утверждении муниципальной программы 

«Комплексная программа благоустройства

территории Троицкого сельсовета 

Железногорского района Курской области»


	Продление сроков Признать утратившими силу с 01.01.2019г. Постановление Администрации Троицкого сельсовета Железногорского района «Об утверждении муниципальной программы «Комплексная программа благоустройства территории Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области на 2016-2018 годы» №145 от 09.12.2015г. (с последующими изменениями и дополнениями).


Оценка эффективности реализации программы

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е =  (0/0 + 0/0 + 13,8/13,8 + 1/1) : 4 х 100% = (0+0+1+1):4 х100% = 50%

Вывод: Степень достижения запланированных результатов удовлетворительная.

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета  запланированного уровня (оценка полноты использования бюджетных средств):

П = 54877,50/60000 х 100% = 91,50%

Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню - высокая.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 91,50: 50,0 = 1,83%
Вывод:  Эффективность использования средств местного бюджета – высокая.

