МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТРОИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2019г. № 11
с. Троицкое
Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Комплексная программа 
благоустройства территории Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области на 2016-2018 годы»
за 2018 год

              В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы   «Комплексная программа благоустройства территории Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области 2016-2018 годы» Администрация Троицкого сельсовета Железногорского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

       1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Комплексная программа благоустройства территории Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области 2016-2018 годы» за 2018 год.

       2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
    Глава Троицкого сельсовета

    Железногорского района                                                            А.В. Асютиков
Утвержден

постановлением Администрации
Троицкого сельсовета 

Железногорского района 

от «20» марта 2019 г. № 11
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Комплексная программа благоустройства территории Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области на 2016-2018 годы», 

утвержденной постановлением Администрации 

Троицкого сельсовета Железногорского района от 09.12.2015г. №145
за 2018 год

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации  программы «Комплексная программа благоустройства территории Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области на 2016-2018 годы»
	№ п/п
	Наименование 
целевого показателя программы
	Единица 
измерения
	Значение показателей
	Обоснование 
отклонений 
значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения)

	
	
	
	отчетный год
	

	
	
	
	план
	факт
	

	1.
	Содержание объектов уличного освещения (оплата электроэнергии)
	руб.
	0
	0
	отсутствие финансирования

	2.
	Ликвидация стихийных свалок
	шт.
	0
	0
	отсутствие стихийных свалок

	3.
	Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев   
	шт.
	8
	8
	

	4.


	Общая площадь зеленых зон, на которых произведен покос травы
	га
	1
	1
	


Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы Комплексная программа благоустройства территории Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области на 2016-2018 годы»
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий 
	Источник финанси-рования
	Расходы (рублей)

	
	
	бюджетные 
ассигнования, 
план на 01
января
отчетного 
года
	бюджетные 
ассигнования на 31 
декабря 
отчетного 
года
	кассовое 
исполне-ние

	Муниципальная программа «Комплексная программа благоустройства территории Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области на 2016-2018 годы»
	Местный бюджет
	3000
	3000
	0

	Подпрограмма 1.

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета»
	Местный бюджет
	3000
	3000
	0

	Основное мероприятие 1.1.

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета»
	Местный бюджет
	3000
	3000
	0



Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2018 года
	Наименование нормативного правового акта
	Краткое изложение причин внесения изменений

	-
	-


Оценка эффективности реализации программы
1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е =  (0/0 + 0/0 + 8/8 + 1/1) : 4 х 100% = (0+0+1+1):4 х100% = 50%

Вывод: Степень достижения запланированных результатов удовлетворительная.

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета  запланированного уровня (оценка полноты использования бюджетных средств):
П = 0/3000 х 100% = 0,0%

Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню - низкая.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 0,0 : 50,0 = 0,0%
Вывод:  Эффективность использования средств местного бюджета – низкая.

